兴宁市入市集体经营性建设用地低效用地

认定和处置办法（第二次征求意见稿）

第一章  总  则

第一条  为深入挖潜盘活各类入市集体经营性建设用地，调控新增建设用地规模，提升土地节约集约利用水平和投入产出效益，根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地管理法实施条例》、《国务院关于促进节约集约用地的通知》、《广东省土地管理条例》、《广东省集体建设用地使用权流转管理办法》、《梅州市农村集体经营性建设用地入市改革工作指引》（梅市明电〔2023〕128号）等法律、法规、规章，结合我市实际，制定本办法。

第二条  入市集体经营性建设用地低效用地调查处置应当坚持依法依规、规划先行、公开透明、平等协商、因地制宜、节约集约原则，多措并举、精准施策，最大限度提高土地开发利用效益。

第三条  各镇（街道）人民政府负责组织实施本行政区域入市集体经营性建设用地的清查、调查、处置利用工作。

第二章   低效用地认定

- 第四条  本办法所称入市集体经营性建设用地低效用地，是指在国土空间规划中确定为工业、商业等用途并作经营性使用且经依法登记的集体建设用地（不包括农村宅基地及商品住宅用途的集体建设用地），虽已开发建设但土地利用现状仍有调整盘活和提升利用空间的土地。

第五条  存在下列情形之一的，认定为入市集体经营性建设用地低效用地：

（一）项目已动工建设，其动工建设用地面积已超过应动工建设总面积三分之一且已投资超过总投资额25%，但建设未完全完工，且未经原用地批准机关批准已停止建设1年以上的；

（二）结构已封顶，开发强度未达到合同约定要求的；

（三）项目已建成完工并交付使用，但其建筑容积率、建筑密度、绿地率、行政办公和生活服务设施用地等主要指标未达到合同约定的；

（四）产业业态为国家产业政策规定的禁止类、淘汰类产业，或与所在片区产业规划导向不符的，不符合安全生产和环保要求的用地；

（五）法律、法规规定的其他情形。

符合闲置土地认定标准的入市集体经营性建设用地，不得列入低效集体建设用地范围。

第三章  低效用地处置

第六条  对认定的低效入市集体经营性建设用地，实行“一地一策”分类处置，逐一制定处置方案，明确处置程序、方式、时限及保障措施等内容，充分尊重集体建设用地使用权人意愿，确保低效入市集体经营性建设用地依法妥善处置到位。

第七条  入市集体经营性建设用地低效用地可按照以下方式处置：

- （一）限期开发。对已动工开发建设的土地面积超过应动工开发建设土地总面积的三分之一或者已投资额超过总投资额的25%，但在规定的建设工期结束时，仍未达到约定建设面积和投资额度的企业，或项目用地主要经济指标、容积率、建筑密度、投入产出效益等不符合规定指标的企业进行约谈，督促达到约定投资强度和开发面积。

- （二）依法转让。依法取得土地使用权且用地符合转让条件的，可依法转让土地使用权。鼓励市场主体收购相邻多宗企业低效用地地块，在办理土地使用权交易手续、依法取得土地使用权证后，向自然资源主管部门申请集中开发利用，按新规划条件重新核定出让价款。

（三）协议收回。对工业项目开工后中止开发建设连续6个月以上且在合同约定期限内未竣工的，又无力继续完成开发建设的企业，可依法协议收回集体建设用地使用权和地上建筑物，并给予原集体土地使用权人合理补偿；对项目投建协议等约定的、已兑现优惠政策的相关税费、规费及滞纳金、违约金等资金应当依法追缴。

（四）司法处置。对破产重组、质押抵债的低效集体建设用地，建立“府院联动”机制，协调司法部门加快破产清算进度，在司法程序内快判快拍，以最短时间、最快速度办结，尽快盘活利用存量集体建设用地。

（五）清理腾退。对国家产业政策规定的禁止类、淘汰类产业用地和不符合安全生产、环保等要求的国有建设用地企业、个体经营户依法实施清理腾退。

（六）符合法律法规政策规定的其他方式。

第四章   实施程序

第八条  核查认定。 各镇（街道）人民政府依法对入市集体经营性建设用地使用行为进行监督检查，建立健全动态巡查制度，及时上报涉嫌低效利用土地的信息。市人民政府对辖区内入市集体经营性建设用地低效用地盘活利用工作负总责，视实际工作情况，不定期组织自然资源、科工商务、发改、统计、住建、生态环境、财政、农业农村、应急管理、税务、招商和企业服务中心等相关部门及各镇（街道）人民政府，对辖区范围内企业、项目的入市集体经营性建设用地逐宗调查、核实，并以会审方式对低效用地作出认定。

第九条  制订方案。项目实施单位收到低效用地认定通知书1个月内，编制低效用地盘活利用方案，并报送所在镇（街道）人民政府。盘活利用方案需确定处置规模、开发强度、期限等。盘活利用方案由所在镇（街道）人民政府向相关职能部门申请审核并报市政府批准后实施。

第十条  实施盘活。项目实施单位根据批准的盘活利用方案对低效用地进行改造开发利用，所在地镇（街道）人民政府推进实施。所在地镇（街道）人民政府应与项目实施单位签订监管协议，协议应对项目概况、监管内容、监管措施、未按时按质开发利用责任等进行明确约定。

第十一条 核准验收。对于完成约定处置目标要求的用地，由项目实施单位向所在地镇（街道）人民政府提出申请，所在地镇（街道）人民政府与相关职能部门根据盘活利用方案核准验收。

第五章  预防和监管

第十二条  严格执行土地出让相关程序，规范土地市场秩序，依法依规开展地价评估、集体决策、结果公示。在土地供应时应当符合下列要求：(一)土地权利清晰;(二)安置补偿落实到位;(三)没有法律经济纠纷;(四)地块位置、使用性质、容积率等规划条件明确;(五)具备动工开发所必需的其他基本条件。

第十三条  加强土地开发利用动态巡查，凝聚各监管部门合力，通过信息公示、预警提醒、跟踪检查、履约核查、验收等方式，监督建设项目按照项目投建协议或土地出让合同约定开工竣工、依规施建、足额投资、按期投产，防止批大建小、供而未用、用而未尽等低效用地现象发生。

第十四条  各镇（街道）人民政府应当及时掌握集体建设用地使用权人在项目开发建设期间动工开发进展、投资建设进度、履约符合程度及竣工等情况；应当在施工现场设立建设项目公示牌，公布建设用地使用权人、建设单位、项目动工开发、竣工时间和土地开发利用标准、项目投资额度、项目建设内容等信息，接受社会公众监督。

第六章  附则

第十五条  本办法中下列用语的含义：

动工开发：依法取得施工许可证后，需挖深基坑的项目，基坑开挖完毕;使用桩基的项目，打入所有基础桩;其他项目，地基施工完成三分之一。

已投资额、总投资额：均不含集体建设用地使用权出让价款、划拨价款和向国家缴纳的相关税费。

第十六条  本办法自印发之日起试行，试行期两年。如试行期间出台新的相关规定，按新规执行。